LEI Nº. 286

Aprova aditamento do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Zecil, Zech Engenharia Comércio Industria Ltda., e dá outras disposições.

O Povo do Município de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

ARTIGO 1° - Fica aprovado o aditamento de contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal e a fima Zecil, Zech Engenharia Comérico Industria Limitada, nos têrmos seguintes:

“Aditamento de Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Patos de Minas e Zecil, Zech Engenharia Comércio Industria Ltda., em 26 de Junho de 1953.

Aos vinte e dois dias do mês de Outubro de Mil novecentos e cincoenta e cinco (1955), no edifício da Prefeitura Municipal, presentes , como partes contratantes, de um lado a Prefeitura Municipal de patos de Minas, representada por seu Prefeito Genésio Garcia Rosa, devidamente autorizado pela Lei n° 193, de 6 de Abril de 1953, e que adeante se dignará por “PREFEITURA”, e de outro lado, a firma Zecil, Zech Engenharia Comércio Industria Ltda., estabelecida em Belo Horizonte, nêste ato representada por seus Diretores Superintendente e Comercial, respectivamente, Sr. Franz H. Silveira Zch e Dr. Neddy Coutinho Gosling, ficou justo e contratado alterar-se o contrato celebrado, entre a Prefeitura e a Empreiteiram, em vinte e seis (26) de junho de mil novecentos e cincoenta e três (1953), pela forma seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA

As construções civis, de que fala a letra b da cláusula I, ora em fase de conclusão, serão reparadas e concluídas pela administração da Prefeitura.

CLAUSULA SEGUNDA

O maquinário e construções civis, que deveriam ser entregues pela Empreiteira, de acordo com a cláusula II, prontos para funcionamento, e que ainda não o foram, serão montados e instalados pela administração da Prefeitura, com aprovação da Empreiteira.

CLAUSULA TERCEIRA

Todos os estudos que se fizerem necessários à execução final das obras se processarão por iniciativa da Prefeitura, com aprovação da Empreiteira

CLAUSULA QUARTA

Os serviços a serem executados e que não façam parte do contrato de 26 de Junho de 1953, serão realizados e pagos pela Prefeitura, sem nenhum ônus por parte da Empreiteira e tudo de acôrdo com esta.

CLAUSULA QUINTA

Todos os serviços a serem executados para o término das obras civis e montagem do maquinário respectivo, já sob a administração da Prefeitura, e a partir desta data, serão pagos pela Prefeitura, e debitados à Empreiteira, em Conta Especial, devidamente autorizada pela Câmara Municipal, através da Lei competente

CLAUSULA SEXTA

Por ocasião da entrega e inauguração da Usina, serão ajustadas, entre as partes contratantes, novas bases de pagamento do débito contratual, ocasião em que será cobrava da Empreiteira a importância total, realizada de acôrdo  com a cláusula quinta, tudo conforme a cláusula VIII do contratante de 26 de Junho de 1953.

CLAUSULA SETIMA

O reajustamento previsto na Cláusula XVIII, do contrato de 26 de Junho de 1953, será tomado em consideração, quando forem firmadas as novas bases de pagamento, conforme a cláusula sexta acima, ficando esclarecido que a Empreiteira já cientificou à Prefeitura sôbre o mesmo, por carta de 11 de Junho de 1955 e, ainda que tal reajustamento dependerá, expressamente, de aprovação da Câmara Municipal.

CLAUSULA OITAVA

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de 26 de Junho de 1953, no que não colidirem com as presentes alterações que , por sua vez, sómente terão vigor após pronunciamento favorável da Câmara Municipal de Patos de Minas.

Assim Juntos e contratos, mandaram datilografaar êste instrumento, que assinam, em presença das testemunhas abaixo.

Patos de Minas, 22 de Outubro de 1955.

aa) Zecil, Zech Engenharia Comércio Indústria Ltda.

Franz H. Silveira Zch – Diretor Superintendente .

Neddy Coitinho Gosling – Diretor Comercial

Genésio Garcia Rosa – Prefeito Municipal

Testemunha: Leôncio Teixeira Macedo

Testemunha: Osmildo de Souza Borges”.

ARTIGO 2° - Para atender os serviços a serem executados e que deverão ser pagos pela Prefeitura, fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito necessárias, até o limite máximo de hum milhão de cruzeiros (Cr$1.000.000,00).

ARTIGO 3° -  Esta Lei entrará em vigôr na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Mando, portanto, a tôdas, as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 22 de Novembro de 1955.

Genésio Garcia Rosa

Prefeito Municipal